Местная администрация

Внутригородского

муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 26   ноября   2015 г.			               			                      № 136

О внесении изменений в Постановление от 30.09.2015 № 109

Об утверждении ведомственной целевой программы МО Васильевский

«Благоустройство территорий муниципального образования» на 2016 год

На основании Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский , местная администрация МО Васильевский, утвержденного постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в ведомственную целевую программу МО Васильевский «Благоустройство территорий муниципального образования», утвержденную Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 109.

- Заменить прил. № 5 «Адресная программа по содержанию детских песочниц на территории муниципального образования на 2016 год» и прил. № 16 «Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования (уборка территории) на 2016 год», и изложить  их в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Контроль за исполнением данного Постановления возлагаю на директора МКУ «Служба по благоустройству» - Казаринова А.Г.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

Глава местной администрации

МО Васильевский                                                                                                   С.А. Свирид

Приложение № 1

к Постановлению  Местной администрации

МО Васильевский

от «26» ноября  2015 года № 136

(внесение изменений в

Постановление местной администрации

МО Васильевский от 30.09.2015 № 109)

| "СОГЛАСОВАНО" Глава МО Васильевский __________________ К.А. Чебыкин "____"_____________ 2015 год | "УТВЕРЖДАЮ" Глава местной администрации МО Васильевский __________________С.А. Свирид " ___ "__________ 2015 год |
| --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ

«Благоустройство территорий муниципального образования»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.Наименование программы | «Благоустройство территорий муниципального образования» (далее по тексту – программа). |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., Устав МО Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98. |
| 3. Реализуемый вопрос местного значения | Осуществление благоустройства территории муниципального образования. |
| 4.Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» муниципального образования муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербург (далее – МУ «Служба по благоустройству»). |
| 5. Исполнители программы | МУ «Служба по благоустройству», организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 6.Цели и задачи программы | Цель – создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий. Основные задачи: - создание благоприятных условий для проживания жителей МО Васильевский; - сохранение зеленых насаждений; - улучшение качества внутри дворовых проездов и проходов с целью уменьшения травматизма населения; - обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами; - улучшение санитарного состояния придомовых и внутри дворовых территорий; - улучшение экологического состояния территории. Продвижение к устойчивому развитию на местном уровне благоприятной окружающей среды путем благоустройства территории округа; -замена песка в песочницах не реже одного раза в месяц (в период июнь-август) для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования; -ухоженные газоны; -забота о населении и будущем поколении муниципального образования. |
| 7. Срок реализации программы | Программа реализуется в 2016 календарном году. Сроки реализации отдельных мероприятий программы определяются согласно приложениям № 1 – №18. |
| 7.Источники финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета МО Васильевский. |
| 8. Объем финансирования программы | 24 683 700 рублей (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек). |
| 9.Ожидаемые результаты от реализации программы | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит осуществить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Васильевский; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -улучшенный вид газонов, недопущение парковки на газонах автотранспорта. |
| 10. Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕННЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ

Приложение № 5.   Адресная программа по содержанию детских песочниц на территории муниципального образования на 2016 год.

Приложение №16. Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования (уборка территории) на 2016 год.

Директор МУ «Служба по благоустройству»                                              А.Г. Казаринов

Свод видов работ (услуг) по адресным программам МО Васильевский на 2016 год

| Наименование расходов | АДРЕСА | кол-во | Стоимость в руб. | Срок исполнения | Общая сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство |  | 2016 г. | 24 683 700,00 |
| 1..Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 14 168 300,00 |
| 1.1..Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 10 628 500,00 |
| 1.Устройство мощения дворовой территории, м2, 2.Восстановление а/б покрытия,м2 3.Устройство и ремонт плиточного покрытия,м2 4.Установка водоприемных лотков, 4 шт, 5.Регулировка колодцев, 31 шт. 6.Установка БР 100.20.8, 86,8п.м. 7. Установка БР 100.30.15, 34п.м. (Приложение 1 ) | 9 линия, 78 | 2890,23 | 611 | 2-4 квартал | 1 704 763,15 |
|  | Малый проспект, 33-37 (Защита дуба) | 20 | 1 081 |  | 21 615,48 |
|  | 11 линия,36/ Средний пр,51 | 2095 | 2 034 |  | 4 142 133,23 |
|  | 4 линия, 35-37 | 1569 | 1 840 |  | 2 886 517,47 |
|  | Кадетская линия, 29 | 133,6 | 4 918 |  | 657 099,04 |
|  | 9 линия, 70 | 14 | 4 940 |  | 69 160,15 |
| 1. Установка БР 100.30.15, 13 п.м. 2. Прочие работы (Приложение 3) | 9 линия, 68; Беринга, 27; 13 линия, 46а | 74,3 | 634 | 2-4 квартал | 47 111,72 |
| Технадзор (приложение 1) |  | 6 | 16 667 |  | 100 000,00 |
| Составление проектно-сметной документации на текущий ремонт | по 5 адресам | 5 | 200 000 |  | 1 000 000,00 |
| Прочие работы и услуги |  | 1 |  |  | 99,76 |
| 1.2..Установка, содержание и ремонт ограждений газонов |  |  | 3 095 700,00 |
| Ремонт газонного ограждения, (Приложение 1), п.м. | 11 линия, 36/Средний пр, 51; 4 линия, 35-37; Кадетская,29 | 173 | 2 847 | 2-4 квартал | 492 571,66 |
| Ремонт газонного ограждения, (Приложение 3), п.м. | 7 линия, 74; 9 линия, 66,68; 8 линия, 59 к.2; 6 линия, 37; 13 линия, 46а | 409 | 2 035 |  | 832 124,40 |
| Прочие |  |  |  |  | 117,54 |
| Демонтаж ограждений газонов и прочие работы (Приложение 3), м.п. | 9 линия, 68; 6 линия, 37 | 145,7 | 264 | 2-4 квартал | 38 415,41 |
| Демонтаж ограждений газонов (Приложение 1), м.п. | 9 линия, 70 | 43,5 | 223 |  | 9 687,13 |
| Установка газонных ограждений (Приложение 3), п.м. | Беринга, 27; 15 линия, 74; 6 линия, 37 | 386,6 | 2 167 | 2-4 квартал | 837 622,40 |
| Установка газонных ограждений (Приложение 1), п.м. | 9 линия, 78; 11 линия, 33-37; 9 линия, 70; 11 линия, 36/Средний пр., 51 | 131 | 6 757 |  | 885 161,46 |
| 1.3..Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 444 100,00 |
| Демонтаж МАФ (Приложение 1), шт. | Кадетская линия, 29 | 8 | 1436 | 2-4 квартал | 11 490,54 |
| Установка МАФ (Приложение 4 ), шт. | 4 линия, 61; Средний пр., 9; 13 линия, 46; 15 линия, 42 | 6 | 24 465 |  | 146 792,33 |
| Установка МАФ (Приложение 1), шт. | 9 линия, 78; Кадетская, 29, 9 линия, 70 | 10 | 14 935 |  | 149 354,80 |
| Установка МАФ (Приложение 3), шт. | 5 линия, 56 | 1 | 136 432 |  | 136 431,98 |
| Прочие |  |  |  |  | 30,35 |
| 2..Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 273 700,00 |
| 2.1..Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях. | 241 700,00 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 2), шт. | 9 линия, 48 | 1 | 61749,91 | 2-4 квартал | 61 749,91 |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 1), шт | 9 линия, 78; 11 линия, 36/Средний пр., 51 | 10 | 17988,13 |  | 179 881,34 |
| Прочие |  |  |  |  | 68,75 |
| 2.2..Участие в обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 1-4 квартал | 32 000,00 |
| Услуги по вывозу мусора на субботнике (Приложение 17) | Сад В. Слуцкой - 15-линия, 50-56 | 2 | 11500 |  | 23 000,00 |
| Приобретение уборочного инвентаря: перчатки, мешки для мусора и т.д. для проведения субботника (Приложение 17) | Сад В. Слуцкой - 15-линия, 50-56 | 300 | 30 |  | 9 000,00 |
| 3..Озеленение территории муниципального образования | 10 150 300,00 |
| 3.1..Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 9 071 300,00 |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 15), м2 | по 43 адресам | 16496,99 | 241 | 2-3 квартал | 3 971 732,06 |
| Опрыскивание - Весна-Осень (Приложение 7), шт. | по 44 адресам | 581 | 72 | 2-3 квартал | 41 701,89 |
|  |  | 581 | 72 |  | 41 701,90 |
| Ремонт газонов (Приложение 14), м2 | по 10 адресам | 2977,8 | 1170 | 2-3 квартал | 3 485 476,78 |
| Устройство газона (Приложение 1), м2 | 9 линия, 70 | 15,6 | 388 |  | 6 052,81 |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 16) | 52 адреса | 5677 | 79 | 1,4 квартал | 449 451,64 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 16) | 52 адреса | 5677 | 60 | 2-3 квартал | 341 300,39 |
| прочие |  |  |  |  | 201,86 |
| Кустарники в группах (Приложение 12), шт. | 11 линия, 36 | 120 | 1232 | 2-3 квартал | 147 804,66 |
| Вьющиеся растения (Приложение 10), шт. | 16 линия, 47 | 4 | 2424 |  | 9 694,86 |
| Многолетники (Приложение 11), шт. | 5 линия, 66 | 50 | 1419 |  | 70 966,70 |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 13), шт. | 3 линия, 36, 6 линия, 53, 11 линия, 36; 13 линия, 46; 15 линия, 86, 88; Малый пр., 15 | 27 | 9903 |  | 267 380,68 |
| Однолетники (цветники), земля и т.д. (Приложение 9), шт. | 15 линия, 88, 16 линия, 73/49, Малый пр., 15, 29 | 2475 | 34 |  | 83 369,67 |
| Однолетники (вазоны), земля и т.д. (Приложение 8), шт. | 35 адресов | 4090 | 38 |  | 154 464,10 |
| 3.2..Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 1 079 000,00 |
| Снос зеленых насаждений (деревья, кустарники) (Приложение 6) | по 24 адресам | 39 | 27665 | 1квартал | 1 078 917,21 |
| Прочие |  |  |  |  | 82,79 |
| 4..Прочие мероприятия в области благоустройства | 91 400,00 |
| 4.1..Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок | 91 400,00 |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок на 30 шт. по 2 раза в сезон (Приложение 5) | по 28 адресам (27*2, 1*6) | 60 | 1 272 |  | 76 342,63 |
| прочие |  |  |  |  | 57,37 |
| Прочие материалы для ремонта детских площадок собственными силами | по необходимости |  |  |  | 15 000,00 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 24 683 700 |

Приложение № 5 к программе

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по содержанию детских песочниц на территории муниципального образования

муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга на 2016 год

| № п/п | Адрес объекта | М3 в одной песочнице | Количество замен песка | Итого М3 | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 линия дом 50 | 0,6075 | 2 | 1,215 | 76342.63 |
| 2 | Малый пр. д.6 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 3 | 9 линия д.54 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 4 | 11 линия д.40-42 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 5 | 12 линия д.55 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 6 | 13 линия д.68 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 7 | 14 линия д.49 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 8 | 15 линия д.78-80 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 9 | 15 линия д.86-88 (3 песочницы) | 1,8225 | 2 | 3,645 |  |
| 10 | 2 линия д.51, 53 | 1,8225 | 2 | 3,645 |  |
| 11 | Тучков пер. 17 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 12 | 13 линия д.46 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 13 | 16 линия д.47 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 14 | 9 линия д.66/Малый пр.д27 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 15 | Камская ул. д.14 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 16 | 2 линия д.59/Наб. Макарова д.28 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 17 | 4 линия д.45 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 18 | 4 линия д.61 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 19 | 5 линия д.56 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 20 | 5 линия д.68 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 21 | 7 линия дд72-74 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 22 | 8 линия д.57 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 23 | Малый пр.д.37 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 24 | Средний пр.д.35/8 линия д.47 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 25 | Средний пр.дд.7-9 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| 26 | 15 линия д.74 | 0,6075 | 2 | 1,215 |  |
| Итого | 18,225 | 52 | 36,45 |  |

Приложение № 16 к программе

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по уборке территорий муниципального образования на 2016 год

«Адресную программу по благоустройству территории муниципального образования на (уборка территории) на 2016 год»

| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед .изм. | Объем | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы, руб. | Всего, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 линия В.О.,д.№46, 1 линия В.О., д.№50, 2 линия В.О,, д.№53, Набережная Макарова, д.№26, 3 линия В.О., д.№36, 3 линия В.О., д.№38, 4 линия В.О., д.№45, Средний проспект В.О., д.№25, Средний проспект В.О., д.№27, 5 линия В.О., между д.№46, лит.А и лит.Б, 5 линия В.О., д.№56, 8 линия В.О., д.№57, 8 линия В.О., д.№59, корп.2, лит.Б, Средний проспект В.О., д.№35, 9 линия В.О., д.№64/25, 9 линия В.О., д.№68, 9 линия В.О., д.№70, 10 линия В.О., д.№51/31, Малый проспект В.О., д.№27, Малый проспект В.О., д.№29, 9 линия В.О., д.№54, 10 линия В.О., д.№47, Средний проспект В.О., д.№45, 11 линия В.О., д.№36, Средний проспект В.О., д.№51, 13 линия В.О., д.46, 13 линия В.О., д.№46а, 13 линия В.О., д.№60, 14 линия В.О., д.№63, 14 линия В.О., д.№67, Средний проспект В.О., д.№61, 15 линия В.О., д.№46, Малый проспект В.О., д.№42, 16 линия В.О., д.№47. Донская улица В.О., д.№19, Набережная Макарова, д.№34, 5 линия В.О., д.№68, Малый проспект В.О., д.№15, 7 линия В.О., д.№72, 12 линия В.О., д.№55, Малый проспект В.О., д.№33, 15 линия В.О., д.№86, 16 линия В.О., д.№75, 16 линия В.О., д.№73/49, 15 линия В.О., д.№74, Камская улица, д.№14 | Летняя уборка |  |
|  |  | Уборка усовершенствованного покрытия | М2 | 3366 | 3,82 | 77 148,72 | 6 месяцев |
|  |  | Уборка неусовершенствованного покрытия | М2 | 2311 | 2,21 | 30 643,86 | 6 месяцев |
|  |  | Уборка газонов | М2 | 20433 | 1,48 | 181 445,04 | 6 месяцев |
|  |  | Итого: |  |  |  | 289 237,62 |  |
|  |  | Зимняя уборка |  |
|  |  | Уборка усовершенствованного покрытия | М2 | 3366 | 13,67 | 276 079,32 | 6 месяцев |
|  |  | Уборка неусовершенствованного покрытия | М2 | 2311 | 6,94 | 96230,04 | 6 месяцев |
|  |  | Уборка газонов | М2 | 20433 | 0,07 | 8581,86 | 6 месяцев |
|  |  | Итого: |  |  |  | 380 891,22 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  | 670 128,84 |  |
|  |  | Итого с учетом НДС |  |  |  | 790 752,03 |  |